关于印发《2022年度杭州市重大基础设施

建设工作考核办法》的通知

各区、县（市），市各有关单位：

根据《中共杭州市委办公厅 杭州市人民政府办公厅关于印发<2022年度督查检查考核计划>的通知》文件精神，我委制定了《2022年度杭州市重大基础设施建设工作考核办法》（许可证号：杭考准字AD0601-08-2018-01-113号），现予印发，请遵照执行。

目标如有与考核任务书不一致之处，以本考核办法为准,不明之处请与市建委城建处联系，联系电话：85254092。

杭州市城乡建设委员会

2022年  月  日

2022年度杭州市重大基础设施建设工作

考核办法

根据《中共杭州市委办公厅 杭州市人民政府办公厅关于印发<2022年度督查检查考核计划>的通知》要求，为落实推进我市重大基础设施建设工作，确保各项工作任务圆满完成，特制定本办法。

一、考核对象

（一）区县（市）

上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区、富阳区、临安区、桐庐县、淳安县、建德市（共13个地区）

（二）市直单位

市发改委、市财政局、市经信局、市建委、市交通运输局、市住保房管局、市规划和自然资源局、市人防办、市城管局、市生态环境局、市园林文物局、市文化广电旅游局、市体育局、市教育局、市公安局（交警局）、市林水局、西湖西溪管委会、市钱江新城管委会、市交投集团、市城投集团、市运河集团、市地铁集团、市钱投集团、国网杭州供电公司、中国电信杭州分公司、中国移动杭州分公司、中国联通杭州分公司。（共27家）

二、考核内容

城市道路及城镇污水处理设施建设、雨水管网建设、河道建设、海绵城市建设、地下空间开发利用、地下综合管廊建设、输变电工程建设、供水管网设施建设、停车场库及新能源汽车充电设施建设、绿色建筑及建筑节能、装配式建筑（建筑工业化）、千岛湖供水及配套工程等12个子项内容，仅列出建设任务目标，具体详见附件。审批服务单位的考核内容为根据各单位职责在项目建设过程中的服务配合情况，不再详细制定。

三、考核目标制定原则

1.考核目标根据《浙江省人民政府办公厅关于进一步加大基础设施领域补短板力度的实施意见》（浙政办发〔2019〕39号）、《杭州市人民政府关于修改〈杭州市机动车停车场（库）建设和管理办法〉部分条款的决定》（市政府令第326号）相关要求、国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（国办发〔2020〕39号）、《浙江省城市易涝区域整治三年行动方案（2020-2022年）》（浙建城发〔2020〕62号）、《浙江省人民政府办公厅关于推进全省海绵城市建设的实施意见》（浙政办发〔2016〕98号）、浙江省能源局关于印发《浙江省充电基础设施发展“十四五”规划》的通知（浙能源〔2021〕6号）、浙江省人民政府办公厅《关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》（浙政办发〔2021〕111号）、《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）、《杭州市人民政府办公厅关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》（杭政办函〔2017〕119号）等各项上级任务分解确定。

2.优化考核指标体系，按照突出重点、目标导向、简单管用、精准高效的原则，科学合理设置考核目标。考核目标分为共性目标和个性目标，综合性工作设置共性目标，具体项目任务设置个性目标。

3.贯彻落实市委市政府关于整治“六大顽疾”为基层减负的精神，开会发文、成立机构、增加编制、台账资料、机构牌子、制度上墙、工作笔记、APP打卡签到等过程性要求均不作为考核标准。

四、考核程序

（一）季度通报

各子项内容分别由市快办、市停车办、市河道综保办、市海绵办、市地空办、市电办、市建筑工业化办等协调小组办公室组织开展日常协调、对接、服务等工作。根据日常工作对接情况，由市建委按季度对重大基础设施建设工作的推进情况以及审批单位的服务配合情况进行通报，结果抄报市委督促检查工作领导小组办公室和市考评办。

（二）年度通报

年终根据各项目标年度任务实际完成情况、各单位服务配合情况，并结合季度通报情况进行年度考核总结通报，考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级，对工作完成情况好的予以表扬，对工作不到位，未完成目标，未按规定时间节点、质量要求完成目标，存在有责投诉，被上级机关通报批评、约谈，被主流媒体曝光，被各级领导在公开场合批评或者负向批示等情况的予以通报批评，结果抄报市委督促检查工作领导小组办公室和市考评办。

五、考核结果运用

考评结果抄报市委督促检查工作领导小组办公室和市考评办，结果互认互用，考评结果同时与城乡配套设施完善和有机更新工作行政奖励挂钩。

六、本办法由市建委负责解释。

附件：2022年度杭州市重大基础设施建设工作考核目标