2022年上城区重大基础设施建设任务

共性目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目标名称** | **完成时限** |
| 一 | 按市委市政府工作任务和省建设厅各类要求，制定本区年度工作目标，重要内容不少报、漏报；并做好台帐整理。 | 全年 |
| 二 | 编制建设计划 |  |
| 1 | 结合区域发展规划开展并细化辖区内十四五路网（含联网路专篇）建设规划。 | 全年 |
| 2 | 制定2022年度建筑工业化工作计划，明确装配式建筑目标任务并组织实施。 | 全年 |
| 3 | 配合做好《杭州市停车设施专项规划》编制工作。 | 全年 |
| 三 | 推进专项行动 |  |
| 1 | 根据省市治堵考核目标，推进快速路及配套城市道路、过街设施等项目建设。 | 全年 |
| 2 | 根据《关于进一步提升杭州市市政道路工程质量管理的若干意见》及相关配套文件要求，做好“迎亚运”道路建设项目工程质量管理工作，做好已建成道路质量“回头看”工作，做好道路红线内外“工完场清”工作。 | 全年 |
| 3 | 根据《“迎亚运”城市基础设施建设百日攻坚方案》（亚杭指〔2022〕7号）文件要求，落实市运保指挥部、市“迎亚运”道路行动专班相关工作。 | 全年 |
| 4 | 根据《杭州市打通“断头路”（三年）及“中环”建设（五年）行动计划》要求，推进断头路项目建设。 | 全年 |
| 5 | 2020年底前建成的市政道路（含排水、桥梁、隧道）项目完成移交工作；2021年底前建成的项目完成子项总量80%移交工作；已移交满一年的项目完成质量回访手续。 | 全年 |
| 6 | 根据《杭州市城镇污水处理系统提质增效工作方案》、《杭州市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》要求，做好相关工作。 | 全年 |
| 7 | 根据《杭州市绿色建筑专项规划》（杭建科〔2017〕179号）、《2022年杭州市装配式建筑工作要点》（杭建工业办〔2022〕1号）等文件要求，做好装配式建筑（建筑工业化）推进工作。 | 全年 |
| 8 | 根据《杭州市人民政府办公厅关于印发2022年省政府十方面民生实事杭州市责任分解的通知》、省治堵办《2022年治理城市交通拥堵工作任务书（征求意见稿）》、《2022年度杭州市治理城市交通拥堵工作专项目标考评方案》、《2022年杭州市停车场（库）建设任务书》等文件要求，开展新增停车泊位建设工作。 | 全年 |
| 9 | 根据国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（国办发〔2020〕39号）、《浙江省充电基础设施发展“十四五”规划》（浙能源〔2021〕6号）、《省发展改革委省能源局关于下达2022年浙江省充换电基础设施建设发展计划的通知》（浙发改能源函〔2022〕218号）、《杭州市2022年度治理城市交通拥堵工作计划》等文件要求，推动亚运赛场、党政机关、公共机构、企事业单位和新能源货车、环卫车常驻地配套充电桩建设；推进小区共用充电桩建设，协调自用充电桩安装。积极推进所属相关停车场各类充电桩建设。 | 全年 |
| 10 | 按照《财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅、水利部办公厅关于开展系统化全域推进海绵城市建设示范工作的通知》（财办建〔2021〕35号）等文件要求，新建项目在地块建设条件须知中应明确海绵相关指标，方案及初步设计文本应根据《杭州市建设项目海绵城市设计文件编制导则》（杭建设发〔2020〕116号）要求包含杭州建设项目海绵城市设计专篇内容，在施工许可阶段落实海绵内容图审，对审批的项目做好批后监管工作，重点监管有无落实批复要求，涉及海绵内容调整的要有相关论证和依据，在竣工验收阶段落实海绵内容按图验收，在管理养护阶段建立海绵设施日常管理制度；完成《2022年度系统化全域推进海绵城市建设示范城市绩效目标情况表》（详见杭建城〔2021〕177号）中涉及的数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标要求；完成系统化全域海绵城市建设实施方案编制；加强中央补助资金的监管，确保受补助的项目基本建设管理合法合规。 | 全年 |
| 四 | 规范工程管理 |  |
| 1 | 根据省、市相关要求，加强工程质量、安全、文明施工管理。 | 全年 |
| 2 | 完善前期手续办理，新开工项目要求取得施工许可证后开工建设。 | 全年 |
| 3 | 对于应实施装配式建造的建筑项目，在设计审批、许可证核发、现场监管等环节落实装配式建造的有关要求。 | 全年 |
| 4 | 地下管线管廊项目竣工后，按照相关技术标准和规定，做好竣工测绘工作，编制汇交成果，并向市建委汇交数据。 | 全年 |
| 五 | 其他工作 |  |
| 1 | 落实中央巡视、第二轮中央环保督察、长江经济带等环保问题“举一反三”整改工作。 | 全年 |
| 2 | 做好无障碍设施建设、整改及移交工作。 | 全年 |
| 3 | 做好征地拆迁及相关信访维稳工作。 | 全年 |
| 4 | 落实中央、省委、市委《关于开展扫黑除恶专项斗争》的决策部署。 | 全年 |
| 六 | 完成其他临时交办工作 |  |

2022年上城区重大基础设施建设任务

个性目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目标考核内容及指标** | **完成时限** |
| **一** | **城市道路及城镇污水处理设施建设** |  |
| **（一）** | **快速路建设** |  |
| 1 | 无 |  |
| **（二）** | **地铁重建道路建设** |  |
| 1 | 建成并开通：明石路（六号港桥-南都路）、明石路（花园路-备塘路） | 1月底 |
| 2 | 建成并开通：昙花庵路（运河东路-塘工局路） | 2月底 |
| 3 | 建成并开通：江城路、建国路（庆春路-解放路） | 3月底 |
| 4 | 建成并开通：九睦路、同协路（大农港路-五会港桥）、新业路、天都路（东风港路-区界）、河坊街（南山路-华光路） | 4月底 |
| 5 | 建成并开通：东宁路（花园兜街-德胜路）、东宁路（云宁巷-环站南路）、大农港路、秋涛路、钱江路、河坊街（中河路-江城路）、解放东路（钱江路-杭海路）、丁兰路 | 5月底 |
| **（三）** | **“断头路”三年行动计划** |  |
| 1 | 建成并开通：凯旋路五期（婺江路-甘王路）、九沙里路（九盛路-杭海路）、笕桥生态公元单元药香路（开创街-船舫兜路） | 12月底 |
| 2 | 开工：侯潮路（规划海潮路-秋涛路）、沿山路（龙鹤路-天秤路）、九盛路（冯普路-沪杭高速地面道路）、钱江支路（钱江路-飞云江路） | 12月底 |
| **（四）** | **主次干路** |  |
| 1 | 建成并开通：杭海路（九田路-临平区界）、明月桥路（备塘路-艮山东路）、明石路（沪杭高速—建华路）、东城路（杭海路-和睦港东侧绿化带）、东宁路蔡阳路打通工程 | 12月底 |
| 2 | 开工：海潮路（甘王路-清江路）、开创街（浜河路-沪杭高速公路）、明石路（六号港-规划支路二）、九州路（冯普路-沪杭高速） | 12月底 |
| 3 | 前期：红普路（三胜街北侧-农垦路）、凯旋路（解放路-清江路）、相埠路（黎明路-笕石路） | 12月底 |
| **（五）** | **支路** |  |
| 1 | 建成并开通：建华路（现名九和路）道路提升整治工程（备塘路-九环路）、牛田路（九和路-九源路）、规划支路六（九沙里路-JG1601-A33/S42-12地块）、黎明路（规划支路三-浜河路）、九田路  开工：规划二路、华西路、永宁路、海普路 | 12月底 |
| **（六）** | **城镇污水处理设施建设** |  |
| 1 | 完成污水管网建设共2.6公里 | 12月底 |
| **二** | **雨水管网建设** |  |
| 1 | 完成雨水管网建设共5公里 | 12月底 |
| **三** | **河道建设** |  |
| （一） | 前期项目 |  |
| 1 | 八号港（牛田港）(九盛路-杭海路) | 12月底 |
| 2 | 七号港二期（三官塘路-白石港） | 12月底 |
| 3 | 白石港（新塘路—艮山东路） | 12月底 |
| （二） | 开工项目 |  |
| 1 | 彭埠备塘河三期（白石港—三号港） | 11月底 |
| （三） | 完工项目 |  |
| 1 | 五号港（五圣塘港）（七号港-艮山东路） | 11月底 |
| **四** | **海绵城市建设** |  |
| 1 | 当年4.64平方公里（建成区面积5%），累计34.36平方公里区域（建成区面积37%）达到海绵城市建设要求，重点打造具有较高海绵显示度的系统化重点建设区域；至少建成一个达标排水分区，区域内项目类型不少于三种（住宅、公共建筑、市政道路、城市水系、城市广场公园绿地等），并至少包括住宅、公共建筑、市政道路三种类型中的两种。 | 12月底 |
| 2 | 在全区范围内创建迎亚运道路整治（9号线地铁恢复）-钱江路道路工程、迎亚运道路整治（地铁恢复）-解放东路（之江路-杭海路）工程、笕桥生态公园单元JG0701-R21-01地块黎明社区拆迁安置房项目等15个以上海绵示范项目，重点关注央补项目的海绵设计方案及工程实施；至少打造1个海绵设施与中央隔离带、机非隔离带或道侧绿化相结合的示范性道路项目。 | 12月底 |
| 3 | 完成杭州市系统化全域推进海绵城市建设项目清单（2021-2023年）中涉及的2022年项目。 | 12月底 |
| **五** | **地下空间开发利用** |  |
| （一） | 地下空间建设新增量（完工）60万平方米。 | 12月底 |
| （二） | 前期项目 |  |
| 1 | （延安路及近湖地区——吴山广场片区）吴山地区地下空间：一期、二期方案统筹研究。 | 12月底 |
| 2 | （望江新城核心区）海潮站TOD综合开发示范项目：市规资局完成城市设计后启动控规调整。 | 12月底 |
| 3 | （望江新城核心区）始板桥未来社区与轨道婺江路站互联互通：完成施工图方案。 | 12月底 |
| （三） | 开工项目 |  |
| 1 | 艮北新城核心区东西地块地下连廊工程：开工。 | 12月底 |
| （四） | 续建项目 |  |
| 1 | （钱江新城）钱江新城单元JG1309-R/A/S-17地块常青拆迁安置房及西侧JG1309-G2/S2-20防护绿地项目：完成地下室结构。 | 12月底 |
| 2 | （望江新城核心区）香港新世界K11购物中心：一期完成地上50%；二期完成地下室结构25%。 | 12月底 |
| 3 | （望江新城核心区）始板桥未来社区6、7、8号地块娃哈哈项目：完成地下室结构。 | 12月底 |
| 4 | （望江新城核心区）始板桥未来社区1-3号地块：1-2号地块完成地下室结构30%；3号地块完成地下室结构50%。 | 12月底 |
| 5 | （数字商贸城）丰收湖综合体（数字商贸城单元JG1801-01、02、03、05地块地下空间联建）：完成桩基50%。 | 12月底 |
| 6 | 新鸿基-平安江河汇综合体(含杭州江河汇汇东区块和西区块)：土方开挖，地下室施工。 | 12月底 |
| **六** | **地下综合管廊建设** |  |
| （一） | 前期项目 |  |
| 1 | 城东主城区核心区综合管廊建设前期研究 | 12月底 |
| **七** | **输变电工程建设** |  |
| 1 | 积极研究吴山220千伏输变电工程“入公建”方案。 | 全年 |
| 2 | 积极推进采荷220千伏输变电工程站址相关征迁工作。 | 全年 |
| 3 | 完成220千伏海潮变土地交易； | 12月 |
| 4 | 完成凤起东路（二号港-钱潮路）电力隧道工程选址论证。 | 3月 |
| **八** | **供水管网设施建设** |  |
|  | 无 |  |
| **九** | **停车场库及新能源汽车充电设施建设** |  |
| 1 | 按照省民生实事工作标准和考核节点要求，完成新增停车泊位3050个，省民生标准公共泊位350个。年度累计新增停车泊位9500个，其中公共泊位（非临时）1700个。6月底前完成年度各类停车位竣工量原则不低于25%,11月底前完成省民生实事计划建设项目，其他项目完工原则不低于90%。新开工及续建公共停车泊位不少于5500个。 | 12月底 |
| 2 | 科学制订2022年度停车场（库）资金专项计划，及时做好竣工项目的工程结算和财务决算，年度资金计划执行率达到99%（含）以上。 | 12月底 |
| 3 | 做好2023年公共停车场民生项目储备，年底前完成采荷一小钱江苑校区地下公共停车库、景芳园公园地下智能式公共停车库和杭政储出[2012]62号地块公共停车库竣工准备，东河环保公园地下智能式公共停车库完成土建施工。 | 12月底 |
| 4 | 完成新能源汽车公用充电桩不少于280个。 | 12月底 |
| **十** | **绿色建筑及建筑节能** |  |
| 1 | 完成公共建筑节能改造4万平方米，居住建筑节能绿色化改造2万平方米；完成可再生能源建筑应用面积70万平方米；实施（含完成）建筑太阳能光伏装机容量22.5兆瓦 | 12月底 |
| 2 | 辖区单位争创省级绿色施工示范项目不少于2个；完成高星级绿色建筑示范项目立项不少于1个；完成超低能耗建筑示范立项不少于2万平方米；完成高替代率可再生能源建筑应用示范立项不少于7.5万平方米；完成既有公共建筑能效提升示范立项不少于19万平方米。开展绿色生态城区前期储备 | 12月底 |
| **十一** | **装配式建筑（建筑工业化）** |  |
| 1 | 全年新开工装配式建筑面积达到310万平方米以上。 | 12月底 |
| 2 | 新开工装配式建筑占新建建筑比例达到100%。 | 12月底 |
| 3 | 全年新开工装配式住宅面积达到130万平方米以上。 | 12月底 |
| 4 | 全年新开工钢结构装配式住宅(含农房)达到2万平方米以上。 | 12月底 |
| **十二** | **千岛湖供水及配套工程** |  |
|  | 无 |  |