2022年拱墅区重大基础设施建设任务

共性目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目标名称** | **完成时限** |
| 一 | 按市委市政府工作任务和省建设厅各类要求，制定本区年度工作目标，重要内容不少报、漏报；并做好台帐整理。 | 全年 |
| 二 | 编制建设计划 |  |
| 1 | 结合区域发展规划开展并细化辖区内十四五路网（含联网路专篇）建设规划。 | 全年 |
| 2 | 制定2022年度建筑工业化工作计划，明确装配式建筑目标任务并组织实施。 | 全年 |
| 3 | 配合做好《杭州市停车设施专项规划》编制工作。 | 全年 |
| 三 | 推进专项行动 |  |
| 1 | 根据省市治堵考核目标，推进快速路及配套城市道路、过街设施等项目建设。 | 全年 |
| 2 | 根据《关于进一步提升杭州市市政道路工程质量管理的若干意见》及相关配套文件要求，做好“迎亚运”道路建设项目工程质量管理工作，做好已建成道路质量“回头看”工作，做好道路红线内外“工完场清”工作。 | 全年 |
| 3 | 根据《“迎亚运”城市基础设施建设百日攻坚方案》（亚杭指〔2022〕7号）文件要求，落实市运保指挥部、市“迎亚运”道路行动专班相关工作。 | 全年 |
| 4 | 根据《杭州市打通“断头路”（三年）及“中环”建设（五年）行动计划》要求，推进断头路项目建设。 | 全年 |
| 5 | 2020年底前建成的市政道路（含排水、桥梁、隧道）项目完成移交工作；2021年底前建成的项目完成子项总量80%移交工作；已移交满一年的项目完成质量回访手续。 | 全年 |
| 6 | 根据《杭州市城镇污水处理系统提质增效工作方案》、《杭州市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》要求，做好相关工作。 | 全年 |
| 7 | 根据《杭州市绿色建筑专项规划》（杭建科〔2017〕179号）、《2022年杭州市装配式建筑工作要点》（杭建工业办〔2022〕1号）等文件要求，做好装配式建筑（建筑工业化）推进工作。 | 全年 |
| 8 | 根据《杭州市人民政府办公厅关于印发2022年省政府十方面民生实事杭州市责任分解的通知》、省治堵办《2022年治理城市交通拥堵工作任务书（征求意见稿）》、《2022年度杭州市治理城市交通拥堵工作专项目标考评方案》、《2022年杭州市停车场（库）建设任务书》等文件要求，开展新增停车泊位建设工作。 | 全年 |
| 9 | 根据国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（国办发〔2020〕39号）、《浙江省充电基础设施发展“十四五”规划》（浙能源〔2021〕6号）、《省发展改革委省能源局关于下达2022年浙江省充换电基础设施建设发展计划的通知》（浙发改能源函〔2022〕218号）、《杭州市2022年度治理城市交通拥堵工作计划》等文件要求，推动亚运赛场、党政机关、公共机构、企事业单位和新能源货车、环卫车常驻地配套充电桩建设；推进小区共用充电桩建设，协调自用充电桩安装。积极推进所属相关停车场各类充电桩建设。 | 全年 |
| 10 | 按照《财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅、水利部办公厅关于开展系统化全域推进海绵城市建设示范工作的通知》（财办建〔2021〕35号）等文件要求，新建项目在地块建设条件须知中应明确海绵相关指标，方案及初步设计文本应根据《杭州市建设项目海绵城市设计文件编制导则》（杭建设发〔2020〕116号）要求包含杭州建设项目海绵城市设计专篇内容，在施工许可阶段落实海绵内容图审，对审批的项目做好批后监管工作，重点监管有无落实批复要求，涉及海绵内容调整的要有相关论证和依据，在竣工验收阶段落实海绵内容按图验收，在管理养护阶段建立海绵设施日常管理制度；完成《2022年度系统化全域推进海绵城市建设示范城市绩效目标情况表》（详见杭建城〔2021〕177号）中涉及的数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标要求；完成系统化全域海绵城市建设实施方案编制；加强中央补助资金的监管，确保受补助的项目基本建设管理合法合规。 | 全年 |
| 四 | 规范工程管理 |  |
| 1 | 根据省、市相关要求，加强工程质量、安全、文明施工管理。 | 全年 |
| 2 | 完善前期手续办理，新开工项目要求取得施工许可证后开工建设。 | 全年 |
| 3 | 对于应实施装配式建造的建筑项目，在设计审批、许可证核发、现场监管等环节落实装配式建造的有关要求。 | 全年 |
| 4 | 地下管线管廊项目竣工后，按照相关技术标准和规定，做好竣工测绘工作，编制汇交成果，并向市建委汇交数据。 | 全年 |
| 五 | 其他工作 |  |
| 1 | 落实中央巡视、第二轮中央环保督察、长江经济带等环保问题“举一反三”整改工作。 | 全年 |
| 2 | 做好无障碍设施建设、整改及移交工作。 | 全年 |
| 3 | 做好征地拆迁及相关信访维稳工作。 | 全年 |
| 4 | 落实中央、省委、市委《关于开展扫黑除恶专项斗争》的决策部署。 | 全年 |
| 六 | 完成其他临时交办工作 |  |

2022年拱墅区重大基础设施建设任务

个性目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目标考核内容及指标** | **完成时限** |
| **一** | **城市道路及城镇污水处理设施建设** |  |
| **（一）** | **快速路建设** |  |
| 1 | 无 |  |
| **（二）** | **地铁重建道路建设** |  |
| 1 | 建成并开通：凤起路（岳家湾-回龙庙前） | 1月底 |
| 2 | 建成并开通：建国路（庆春路-环城北路）、莫衙营路 | 3月底 |
| 3 | 建成并开通：东新路 | 4月底 |
| 4 | 建成并开通：莫干山路、隐秀路、古运路、申花路、湖州街、花园岗街、沈半路（北站路-石祥路）、沈半路（绍兴路-石祥路） | 5月底 |
| **（三）** | **“断头路”三年行动计划** |  |
| 1 | 建成并开通：石横路（机二路-重工路）、机二路（石桥路-重工路）、谢村路（拱康路-俞家桥路）、祥符南路（二期）（大吉路-莫干山路） | 12月底 |
| 2 | 开工：大成巷（兴新北路-兴新路）、兴新北路（绍兴路-珠埠漾西路）、崇康路（康贤路）（余杭区界-康乐路） | 12月底 |
| 3 | 续建：新文路（莫干山路—祥兴路延伸） | 12月底 |
| **（四）** | **主次干路** |  |
| 1 | 根据大城北办下发2022年工作任务，实施路网项目 | 12月底 |
| **（五）** | **支路** |  |
| 1 | 根据大城北办下发2022年工作任务，实施路网项目 | 12月底 |
| 2 | 开工铁路北站单元龙塘路（科园路-北站路）道路工程（发改委2022-2023年重大投资项目） | 12月底 |
| **（六）** | **人行过街设施** |  |
| 1 | 建成并开通：东新路文晖路人行地道、东新路新天地街人行地道 | 6月底 |
| **（七）** | **城镇污水处理设施建设** |  |
| 1 | 完成污水管网建设共3公里 | 12月底 |
| **二** | **雨水管网建设** |  |
| 1 | 完成雨水管网建设共3公里 | 12月底 |
| **三** | **河道建设** |  |
| （一） | 前期项目 |  |
| 1 | 石桥河（俞章路—铁路，上塘河—石祥路） | 12月底 |
| 2 | 油车港（杭玻路-南黄港） | 12月底 |
| 3 | 水车港（永宁路—康宁路） | 12月底 |
| 4 | 南大河（石桥河-消防队） | 12月底 |
| 5 | 石桥支河（铁路—石桥河） | 12月底 |
| 6 | 南港河二期（南港河一期-祥园东路） | 12月底 |
| 7 | 俞家桥河（电厂热水河—俞家桥河） | 12月底 |
| 8 | 祥符河（花园桥路—大吉路） | 12月底 |
| (二) | 开工项目 |  |
| 1 | 杭锅支河（红西河-三里塘路） | 11月底 |
| 2 | 余杭塘河排灌站工程 | 11月底 |
| （三） | 完工项目 |  |
| 1 | 东新河（新天地街—德胜路） | 11月底 |
| 2 | 红西河（香积寺路-绍兴路） | 11月底 |
| 3 | 沈家河东段（沈家北路-费家塘） | 11月底 |
| 4 | 庙桥港东段（长浜河-费家塘） | 11月底 |
| 5 | 南大河（石桥河—消防队） | 11月底 |
| **四** | **海绵城市建设** |  |
| 1 | 当年4.21平方公里（建成区面积5%），累计31.2平方公里区域（建成区面积37%）达到海绵城市建设要求，重点打造具有较高海绵显示度的系统化重点建设区域；至少建成一个达标排水分区，区域内项目类型不少于三种（住宅、公共建筑、市政道路、城市水系、城市广场公园绿地等），并至少包括住宅、公共建筑、市政道路三种类型中的两种。 | 12月底 |
| 2 | 在全区范围内创建杭州北景园生态公园一期景观绿化项目、杭政储出[2017]72号地块商业兼容商务用房项目、东新单元XC0604-R21-10拆迁安置项目等15个以上海绵示范项目，重点关注央补项目的海绵设计方案及工程实施；至少打造1个海绵设施与中央隔离带、机非隔离带或道侧绿化相结合的示范性道路项目。 | 12月底 |
| 3 | 完成杭州市系统化全域推进海绵城市建设项目清单（2021-2023年）中涉及的2022年项目。 | 12月底 |
| **五** | **地下空间开发利用** |  |
| （一） | 地下空间建设新增量（完工）50万平方米。 | 12月底 |
| （二） | 前期项目 |  |
| 1 | （延安路及近湖地区——武林广场片区）恒隆广场与周边轨道站点互联互通：完成方案研究。 | 12月底 |
| （三） | 续建项目 |  |
| 1 | （延安路及近湖地区——武林广场片区）杭州恒隆广场：A区完成地下室结构。 | 12月底 |
| 2 | 城市之星综合体：一期完成主体结构30%；二期完成地下室结构。 | 12月底 |
| 3 | 东新地块三村改造项目 （XC0607-B1/B2-14与XC0607-B1/B2-17地块地下联建） ：完成主体结构30%。 | 12月底 |
| 4 | 地铁10号线国际会展中心站与周边住宅商服地块地下连通道：完成地下室结构50%。 | 12月底 |
| （四） | 完工项目 |  |
| 1 | 北景园生态公园综合体：亚运前投入运营。 | 8月底 |
| 2 | （延安路及近湖地区——武林广场片区）杭州中心：完成竣工备案。 | 12月底 |
| **六** | **地下综合管廊建设** |  |
|  | 无 |  |
| **七** | **输变电工程建设** |  |
| 1 | 桃源110千伏送出工程3月底前完成选址论证。 | 3月 |
| 2 | 3月明确杭氧110千伏输变电工程站址，6月完成项目控规调整。 | 3月/6月 |
| 3 | 完成北站110千伏输变电工程选址论证。 | 3月 |
| 4 | 完成工业110千伏输变电工程选址论证。 | 6月 |
| **八** | **供水管网设施建设** |  |
|  | 无 |  |
| **九** | **停车场库及新能源汽车充电设施建设** |  |
| 1 | 按照省民生实事工作标准和考核节点要求，完成新增停车泊位2900个，省民生标准公共泊位200个。年度累计新增停车泊位9200个，其中公共泊位（非临时）1000个。6月底前完成年度各类停车位竣工量原则不低于25%,11月底前完成省民生实事计划建设项目，其他项目完工原则不低于90%。新开工及续建公共停车泊位不少于5500个。 | 12月底 |
| 2 | 科学制订2022年度停车场（库）资金专项计划，及时做好竣工项目的工程结算和财务决算，年度资金计划执行率达到99%（含）以上。 | 12月底 |
| 3 | 做好2023年公共停车场民生项目储备，年底前完成艮山中学中江花园分校及地下公共停车库、杭政储出[2017]2号地块地下智能式公共停车库和恒康医院地下公共停车库竣工准备。 | 12月底 |
| 4 | 完成新能源汽车公用充电桩不少于280个。 | 12月底 |
| **十** | **绿色建筑及建筑节能** |  |
| 1 | 完成公共建筑节能改造4万平方米，居住建筑节能绿色化改造2万平方米；完成可再生能源建筑应用70万平方米；实施（含完成）建筑太阳能光伏装机容量22.5兆瓦 | 12月底 |
| 2 | 辖区单位争创省级绿色施工示范项目不少于2个；完成高星级绿色建筑示范项目立项不少于1个；完成超低能耗建筑示范立项不少于2万平方米；完成近零能耗建筑示范立项不少于1个；完成高替代率可再生能源建筑应用示范立项不少于7.5万平方米；完成既有公共建筑能效提升示范立项不少于19万平方米；开展绿色生态城区前期储备 | 12月底 |
| **十一** | **装配式建筑（建筑工业化）** |  |
| 1 | 全年新开工装配式建筑面积达到390万平方米以上。 | 12月底 |
| 2 | 新开工装配式建筑占新建建筑比例达到100%。 | 12月底 |
| 3 | 全年新开工装配式住宅面积达到155万平方米以上。 | 12月底 |
| 4 | 全年新开工钢结构装配式住宅(含农房)达到9万平方米以上。 | 12月底 |
| **十二** | **千岛湖供水及配套工程** |  |
|  | 无 |  |